APT攻击情报分析项目计划文档

1. 项目概述

1.1 项目主旨

本项目旨在构建一个APT（高级持续性威胁）攻击情报分析平台，通过可视化展示和AI分析，帮助用户更好地理解和应对网络安全威胁。

1.2 核心功能

- 本地文档数据展示：将本地的APT攻击情报文档数据展示在网页上

- CVE漏洞信息集成本地cve_repo

- 威胁等级可视化：将文档中的漏洞威胁等级进行可视化展示

- 热度排行可视化：展示威胁热度排行

- 词云生成：基于文档内容生成词云

- 雷达图生成：生成威胁分析雷达图

- 用户上传与AI分析：允许用户上传文档，使用AI分析文档主要内容

- 论坛系统：用户登录后可进行交流

- 用户登录系统：简单的用户认证机制

2. 技术栈选择

2.1 前端技术

- 框架：React 18

- UI库：Ant Design 5

- 样式：Tailwind CSS v4

- 可视化：ECharts 5

- 状态管理：Redux Toolkit

- 路由：React Router 6

- HTTP客户端：Axios

2.2 后端技术

- 运行环境：Node.js 20

- 框架：Express 4

- 数据库：PostgreSQL 15 (使用Docker容器化)

- ORM：Sequelize

- 认证：JWT (JSON Web Tokens)

- 文件上传：Multer

- 跨域：CORS

- 容器化：Docker

2.3 AI集成

- API：OpenAI通用API格式，可满足chatgpt、DeepSeek等主流模型

- 接口URL：

- API Key：

- 用法：用户拉取模型，给用户选择模型的权利

3. 项目架构设计

3.1 整体架构

采用前后端分离架构：

- 前端：React单页应用，负责用户界面和数据展示

- 后端：Express API服务，负责数据处理、存储和AI集成

- 数据库：PostgreSQL (使用Docker容器化)，存储用户数据、文档信息和论坛内容

3.2 模块划分

前端模块

- 1. 认证模块：用户登录、注册、密码重置

- 2. 文档管理模块：文档上传、列表展示、详情查看

- 3. CVE模块：CVE漏洞信息展示、搜索、详情查看

- 4. 可视化模块：威胁等级图表、热度排行、词云、雷达图

- 5. 论坛模块：帖子列表、发布、评论、回复

- 6. 用户模块：个人信息管理

后端模块

- 1. 认证API：用户注册、登录、认证

- 2. 文档API：文档上传、管理、分析

- 3. CVE API：CVE漏洞信息获取、搜索、管理

- 4. AI分析API：调用OpenAI API进行文档分析

- 5. 论坛API：帖子、评论管理

- 6. 数据统计API：威胁等级、热度数据统计

4. 文件结构设计

4.1 前端文件结构

```

frontend/

├── public/

├── src/

│   ├── components/          # 通用组件

│   │   ├── Auth/            # 认证相关组件

│   │   ├── Documents/       # 文档相关组件

│   │   ├── CVE/             # CVE相关组件

│   │   ├── Visualization/   # 可视化组件

│   │   ├── Forum/           # 论坛相关组件

│   │   └── Layout/          # 布局组件

│   ├── pages/               # 页面组件

│   │   ├── Home/            # 首页

│   │   ├── Login/           # 登录页

│   │   ├── Register/        # 注册页

│   │   ├── Documents/       # 文档管理页

│   │   ├── CVE/             # CVE漏洞信息页

│   │   ├── Visualization/   # 可视化页

│   │   ├── Forum/           # 论坛页

│   │   └── Profile/         # 个人资料页

│   ├── services/            # API服务

│   ├── redux/               # Redux状态管理

│   ├── utils/               # 工具函数

│   ├── hooks/               # 自定义Hooks

│   ├── styles/              # 全局样式

│   ├── App.js               # 应用根组件

│   └── index.js             # 应用入口

├── package.json

└── vite.config.js

```

4.2 后端文件结构

```

backend/

├── src/

│   ├── controllers/         # 控制器

│   │   ├── authController.js

│   │   ├── documentController.js

│   │   ├── cveController.js

│   │   ├── aiController.js

│   │   ├── forumController.js

│   │   └── statsController.js

│   ├── models/              # 数据模型

│   │   ├── User.js

│   │   ├── Document.js

│   │   ├── CVE.js

│   │   ├── Post.js

│   │   └── Comment.js

│   ├── routes/              # 路由

│   │   ├── authRoutes.js

│   │   ├── documentRoutes.js

│   │   ├── cveRoutes.js

│   │   ├── aiRoutes.js

│   │   ├── forumRoutes.js

│   │   └── statsRoutes.js

│   ├── middlewares/         # 中间件

│   │   ├── auth.js

│   │   ├── upload.js

│   │   └── errorHandler.js

│   ├── services/            # 服务

│   │   ├── aiService.js

│   │   ├── documentService.js

│   │   ├── cveService.js

│   │   └── forumService.js

│   ├── config/              # 配置

│   │   ├── db.js

│   │   └── ai.js

│   ├── utils/               # 工具函数

│   ├── app.js               # 应用实例

│   └── server.js            # 服务器入口

├── package.json

└── .env.example

```

5. 前端开发方案

5.1 页面设计

- 首页：展示平台概览、热门威胁、最新文档和热门CVE

- 文档管理页：文档列表、上传功能、文档详情

- CVE漏洞信息页：CVE列表、搜索功能、CVE详情、PoC展示

- 可视化页：威胁等级图表、热度排行、词云、雷达图

- 论坛页：帖子列表、发布功能、评论系统

- 登录/注册页：用户认证界面

- 个人资料页：用户信息管理

5.2 可视化方案

- 威胁等级：使用ECharts的柱状图或热力图

- 热度排行：使用ECharts的折线图或排行榜

- 词云：使用ECharts的词云组件

- 雷达图：使用ECharts的雷达图组件

5.3 响应式设计

- 使用Tailwind CSS实现响应式布局

- 适配桌面端、平板和移动设备

- 关键功能在所有设备上可用

5.4 UI/UX增强措施

- AI分析交互反馈：

- - 分阶段加载：显示分析进度状态，如"正在读取文档..."、"提取特征码..."、"生成威胁评估..."

- - 打字机效果：展示AI生成的总结时使用打字机动效，增强智能感

- - 进度条：显示AI分析的大致进度

- 微交互：

- - 按钮悬停效果

- - 表单输入反馈

- - 页面切换过渡动画

- 视觉层次：

- - 清晰的信息层级

- - 突出重要数据和操作

- - 一致的色彩方案和视觉语言

6. 后端开发方案

6.1 API设计

认证API

- `POST /api/auth/register`：用户注册

- `POST /api/auth/login`：用户登录

- `GET /api/auth/me`：获取当前用户信息

文档API

- `POST /api/documents`：上传文档

- `GET /api/documents`：获取文档列表

- `GET /api/documents/:id`：获取文档详情

- `PUT /api/documents/:id`：更新文档

- `DELETE /api/documents/:id`：删除文档

CVE API

- `GET /api/cve`：获取CVE列表

- `GET /api/cve/:id`：获取CVE详情

- `GET /api/cve/search`：搜索CVE

- `GET /api/cve/hot`：获取热门CVE

AI分析API

- `POST /api/ai/analyze`：分析文档内容

论坛API

- `POST /api/forum/posts`：发布帖子

- `GET /api/forum/posts`：获取帖子列表

- `GET /api/forum/posts/:id`：获取帖子详情

- `POST /api/forum/posts/:id/comments`：添加评论

- `POST /api/forum/posts/:id/comments`：添加评论

数据统计API

- `GET /api/stats/threat-levels`：获取威胁等级统计

- `GET /api/stats/heat-rankings`：获取热度排行

6.2 数据库设计

User模型

```javascript

// 使用Sequelize ORM

const User = sequelize.define('User', {

id: {

type: DataTypes.INTEGER,

primaryKey: true,

autoIncrement: true

},

username: {

type: DataTypes.STRING,

allowNull: false

},

email: {

type: DataTypes.STRING,

allowNull: false,

unique: true

},

password: {

type: DataTypes.STRING,

allowNull: false

}

}, {

timestamps: true

});

```

Document模型

```javascript

const Document = sequelize.define('Document', {

id: {

type: DataTypes.INTEGER,

primaryKey: true,

autoIncrement: true

},

title: {

type: DataTypes.STRING,

allowNull: false

},

content: {

type: DataTypes.TEXT,

allowNull: false

},

authorId: {

type: DataTypes.INTEGER,

references: {

model: 'Users',

key: 'id'

}

},

threatLevel: {

type: DataTypes.INTEGER

},

heat: {

type: DataTypes.INTEGER

},

aiAnalysis: {

type: DataTypes.JSONB

}

}, {

timestamps: true

});

```

Post模型

```javascript

const Post = sequelize.define('Post', {

id: {

type: DataTypes.INTEGER,

primaryKey: true,

autoIncrement: true

},

title: {

type: DataTypes.STRING,

allowNull: false

},

content: {

type: DataTypes.TEXT,

allowNull: false

},

authorId: {

type: DataTypes.INTEGER,

references: {

model: 'Users',

key: 'id'

}

}

}, {

timestamps: true

});

```

Comment模型

```javascript

const Comment = sequelize.define('Comment', {

id: {

type: DataTypes.INTEGER,

primaryKey: true,

autoIncrement: true

},

content: {

type: DataTypes.TEXT,

allowNull: false

},

authorId: {

type: DataTypes.INTEGER,

references: {

model: 'Users',

key: 'id'

}

},

postId: {

type: DataTypes.INTEGER,

references: {

model: 'Posts',

key: 'id'

}

}

}, {

timestamps: true

});

```

CVE模型

```javascript

const CVE = sequelize.define('CVE', {

id: {

type: DataTypes.STRING,

primaryKey: true

},

title: {

type: DataTypes.STRING,

allowNull: false

},

description: {

type: DataTypes.TEXT

},

severity: {

type: DataTypes.STRING

},

published: {

type: DataTypes.DATE

},

lastModified: {

type: DataTypes.DATE

},

pocUrl: {

type: DataTypes.STRING

},

references: {

type: DataTypes.JSONB

},

affectedProducts: {

type: DataTypes.JSONB

},

heat: {

type: DataTypes.INTEGER

}

}, {

timestamps: true

});

// 关联关系

User.hasMany(Document, { foreignKey: 'authorId' });

Document.belongsTo(User, { foreignKey: 'authorId' });

User.hasMany(Post, { foreignKey: 'authorId' });

Post.belongsTo(User, { foreignKey: 'authorId' });

User.hasMany(Comment, { foreignKey: 'authorId' });

Comment.belongsTo(User, { foreignKey: 'authorId' });

Post.hasMany(Comment, { foreignKey: 'postId' });

Comment.belongsTo(Post, { foreignKey: 'postId' });

```

7. AI集成方案

7.1 文档分析流程

1. 用户上传文档

2. 后端接收并存储文档

3. 调用OpenAI API分析文档内容

4. 提取关键信息（威胁等级、关键词等）

5. 存储分析结果

6. 前端展示分析结果和可视化图表

7.2 OpenAI API调用

- 使用提供的API URL和API Key

- 构建适当的prompt，要求AI分析文档中的威胁信息

- 解析API响应，提取有用信息

- 处理错误和异常情况

8. 用户登录和论坛系统

8.1 认证流程

- 用户注册：提供邮箱、用户名和密码

- 用户登录：验证邮箱和密码

- JWT token生成和验证

- 会话管理

8.2 论坛功能

- 帖子发布：登录用户可发布帖子

- 评论回复：登录用户可评论帖子

- 帖子列表：支持分页和排序

- 帖子详情：查看完整内容和评论

9. 项目开发计划

9.1 开发阶段

阶段1：项目初始化（1周）

- 搭建前端项目结构

- 搭建后端项目结构

- 配置数据库连接

- 实现基础API框架

阶段2：核心功能开发（3周）

- 实现用户认证系统

- 实现文档上传和管理功能

- 实现CVE漏洞信息集成

- 实现AI分析集成

- 实现基础可视化功能

阶段3：高级功能开发（2周）

- 完善论坛系统

- 优化可视化效果

- 实现响应式设计

- 进行性能优化

阶段4：测试和部署（1周）

- 进行功能测试

- 进行性能测试

- 修复bug

- 部署到生产环境

9.2 测试策略

- 单元测试：测试各个模块的功能

- 集成测试：测试模块间的交互

- 端到端测试：测试完整的用户流程

- 性能测试：测试系统响应速度和稳定性

9.3 部署计划

- 前端：部署到静态网站托管服务（如Vercel、Netlify）

- 后端：使用Docker容器部署到云服务器（如AWS、DigitalOcean、Docker Compose）

- 数据库：使用Docker容器化的PostgreSQL，挂载持久化卷

- 容器编排：使用Docker Compose管理多容器应用

- 环境变量：使用.env文件管理敏感配置

- CI/CD：配置GitHub Actions自动构建和部署

Docker配置示例

docker-compose.yml

```yaml

version: '3.8'

services:

backend:

build: ./backend

ports:

- "3001:3001"

environment:

- DB_HOST=db

- DB_PORT=5432

- DB_NAME=apt_analysis

- DB_USER=postgres

- DB_PASSWORD=your_password

- JWT_SECRET=your_jwt_secret

- OPENAI_API_KEY=your_openai_api_key

depends_on:

- db

volumes:

- ./backend:/app

db:

image: postgres:15

ports:

- "5432:5432"

environment:

- POSTGRES_DB=apt_analysis

- POSTGRES_USER=postgres

- POSTGRES_PASSWORD=your_password

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:

postgres_data:

```

Dockerfile (后端)

```dockerfile

FROM node:20-alpine

WORKDIR /app

COPY package*.json ./

RUN npm install

COPY . .

EXPOSE 3001

CMD ["npm", "start"]

```

10. 扩展性考虑

10.1 未来功能扩展

- 多语言支持：添加多语言界面

- 高级搜索：实现全文搜索功能

- 威胁情报订阅：定期推送最新威胁情报

- API接口：提供第三方集成API

- 高级分析：增加更复杂的威胁分析算法

10.2 技术扩展性

- 使用微服务架构，便于服务扩展

- 数据库索引优化，支持大数据量

- 缓存机制，提高系统性能

11. 风险评估

11.1 技术风险

- API稳定性：第三方AI API可能不稳定

- 数据安全：需要保护用户上传的敏感文档

- 性能瓶颈：大量文档分析可能导致系统负载过高

11.2 应对措施

- 实现API调用重试机制

- 加密存储敏感数据

- 优化数据库查询和AI分析流程

- 实现系统监控和告警

12. 总结

本项目旨在构建一个功能完整的APT攻击情报分析平台，通过可视化展示和AI分析，帮助用户更好地理解和应对网络安全威胁。项目采用现代化的技术栈和架构设计，具有良好的扩展性和可维护性。

通过本计划文档，我们明确了项目的目标、技术方案、开发流程和风险应对措施，为项目的顺利实施提供了指导。